РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

МЕЖБОРНЫЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МЕЖБОРНОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  19 марта 2020 года           №    9

с. Межборное

Об организации и проведении

противопаводковых мероприятий

на территории  Межборного сельсовета

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 г № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, и техногенного характера», Закона Курганской области от 12.11.1996 г. № 109 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях предупреждения возникновения и развития чрезвычайной ситуации, возможной в период паводка, снижения размеров ущерба и потерь, Администрация  Межборного  сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать противопаводковую комиссию  по организованному пропуску весеннего паводка  Межборного сельсовета согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить План мероприятий  по подготовке и пропуску весеннего паводка 2020 года  согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. . Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования в помещениях Администрации Межборного сельсовета,  библиотеки,  почты, доме культуры

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Межборного сельсовета                                                                        З.А. Ильина

Приложение 1 к постановлению

Администрации  Межборного сельсовета

от 19.03.2020 г. № 9  «Об организации и

проведении противопаводковых мероприятий

на территории  Межборного сельсовета»

Состав

противопаводковой комиссии  Межборного сельсовета

| Ильина З.А. | - Глава Межборного сельсовета, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |
| Корнильцева Ж.М. | Директор МКОУ «Межборская ООШ»- (по согласованию) |
|  | - участковый уполномоченный полиции МО МВД РФ «Притобольный» (по согласованию) |
| Камынина Н.А. | Председатель Межборной сельской Думы ( по согласованию) |
| Литвина Н.И. | - заведующая Межборским ФАПом (по согласованию) |
| Михайлова Е.Г. | - главный специалист Межборного сельсовета |
| Тучин И.А. | руководитель ГУП «Глядянский лесхоз» (по согласованию) |
| Подкосов Р.Л. | Глава КФХ (по согласованию) « |
| Шагаев В.И. | Бригадир ООО «Межбор»(по согласованию) |

Приложение 2 к постановлению

Администрации Межборного сельсовета

от  19.03.2020 г.   . № 9 «Об организации и

проведения противопаводковых мероприятий

на территории Межборного сельсовета»

План

мероприятий по организации безаварийного пропуска паводковых вод и предупреждению негативных явлений, связанных с половодьем в весенний период 2020 года

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистить водоотводные каналы от снега в конце улицы Возлеозерная в сторону северной части села | до 01.04.2020 г. | Глава Межборного сельсовета |
| 2. | Провести ревизию существующих дамб на территории Межборного сельсовета, очистить водоотводные каналы от снега | март, апрель | Глава Межборного сельсовета |
| 3 | Провести заседание комиссии по организованному пропуску весеннего паводка | до 10 апреля | Администрация Межборного сельсовета |
| 4. | Поставить в известность население и руководство о предполагаемых зонах затопления. | апрель, май 2020 г. | Глава Межборного сельсовета |
| 5. | Усилить контроль за санитарным состоянием территории сельсовета в период паводка | Весь период | Литвина Н.И. - фельдшер ФАП (по согласованию) |
| 6. | Организовать дежурство специалистов Администрации на период прохождения паводка | В период затопления | Михайлова Е.Г.- Главный специалист Администрации Межборного сельсовета |
| 7. | При объявлении чрезвычайного положения информировать население о прохождении паводка | Период паводка | Глава Межборного сельсовета |
| 8. | Спланировать организацию питания населения в местах их временного размещения | В период затопления | Глава Межборного сельсовета, ИП «Т.И.. Никулина» (по согласованию) |
| 9. | Уточнить автотранспорт для вывоза населения и имущества из зон возможного подтопления. | В период затопления | Глава Межборного сельсовета, ИП «Т.И. Никулина» (по согласованию) |