**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ЧЕРНАВСКИЕ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

От 14 февраля 2022 № 5

с. Чернавское

**Об утверждении перечня работ**

**по содержанию автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения**

**Чернавского сельсовета на 2022 год**

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мероприятий по содержанию автомобильных дорог Администрации Чернавского сельсовета общего пользования местного значения на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Ведомость объемов и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог Администрации Чернавского сельсовета общего пользования местного значения на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования в селе Чернавском: в помещениях Администрации Чернавского сельсовета, сельской библиотеки, почты, фельдшерско-акушерского пункта, магазинов; в деревне Осиновке: в помещении фельдшерско-акушерского пункта, в здании сельского Дома культуры.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чернавского сельсовета Г.И. Иргалеев

|  |
| --- |
| Приложение 1 к постановлению  Администрации Чернавского сельсовета № 5 от 14.02.2022г.  **«**Об утверждении перечня работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Чернавского сельсовета на 2022 год» |

**Перечень работ по содержанию автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения Чернавского сельсовета**

**1. По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:**

- очистка их от мусора и посторонних предметов;

**2. По дорожным одеждам:**

- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов,

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов;

- противопожарная опашка населённых пунктов;

**3. содержание уличному освещению**

- оплата за электроэнергию;

- покупка светильников и оборудования;

- Аренда мест крепления объектов инженерной инфраструктуры;

**4. По искусственным и защитным дорожным сооружениям:**

- очистка от пыли и грязи искусственных сооружений;

- очистка (в том числе и от растительности) конусов, откосов земляного полотна;

**5. По элементам обустройства автомобильных дорог:**

- очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена повреждённых дорожных знаков и стоек;

**6. По зимнему содержанию автомобильных дорог:**

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

**7. По озеленению автомобильных дорог:**

- скашивание травы на обочинах, откосах.

|  |
| --- |
| Приложение 2 к постановлению  Администрации Чернавского сельсовета № 5 от 14.02.2022г.  **«**Об утверждении перечня работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Чернавского сельсовета на 2022 год» |

**Ведомость объемов и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения Чернавского сельсовета на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ за  1 цикл | Цикличность выполнения работ | Объем работ всего | Стоимость единицы измерения  на 2022 год, руб. | Стоимость выполнения работ (в т.ч. СП 15% и НР 20%), руб. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | **Летнее содержание автомобильных дорог** |  |  |  |  |  |  |
|  | **1. Содержание земляного полотна и водоотвода** | | | | | | |
| 1 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги | 1 км прохода | 9 | 2 | 18 | 344,81 | 6206,58 |
|  | **2. Содержание покрытия** | | | | | | |
| 2 | Восстановление поперечного профиля проезжей части автомобильных грунтовых дорог (профилировка) | 1000 м2 | 6 | 8 | 192 | 404,55 | 77673,60 |
| 3 | Противопожарная опашка населённых пунктов | км | 8 | 2 | 16 | 190,80 | 3052,85 |
|  | **3. Содержание уличного освещения** | | | | | | |
| 4 | Оплата за электроэнергиию | Кв/ч | 8500 | 1 | 8500 | 8,5 | 72250 |
| 5 | Покупка светильников и оборудования | 1шт | 25 | 1 | 25 | 800 | 20000 |
| 6 | Аренда мест крепления объектов инженерной инфраструктуры | шт | 8 | 12 | 96 | 50,08 | 4807,68 |
|  | **4. Содержание средств обстановки и благоустройства** | | | | | | |
| 7 | Окраска стоек дорожных знаков | 100 шт. | 4 | 1 | 4 | 15428,36 | 617,13 |
|  | **6. Зимнее содержание автомобильных дорог** | | | | | | |
| 8 | Очистка автомобильных дорог от снега плужным  снегоочистителем на базе трактора (грунтовые дороги  и дороги с переходным типом покрытия) | 10000 м2 | 15,4 | 10 | 616 | 819,62 | 504885,92 |
|  | **9. Содержание пешеходных переходов на автомобильных дорогах** | | | | | | |
|  | **10.1. Летнее содержание** |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Скашивание травы вручную | 100 м² | 400 | 2 | 800 | 63,26 | 506,24 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |