**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ДАВЫДОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ДАВЫДОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15.02.2022 г. № 5 с. Давыдовка

**Об утверждении перечня работ, объемов и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Давыдовского сельсовета на 2022 год**

 В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минтранса России от 16 ноября 2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»

 руководствуясь Уставом Давыдовского сельсовета Притобольного района Курганской области, Администрация Давыдовского сельсовета

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить перечень работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Давыдовского сельсовета на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить ведомость объемов и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Давыдовского сельсовета на 2022 год согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

 3. Настоящее постановление обнародовать в с. Давыдовка в помещениях Администрации Давыдовского сельсовета, библиотеки, в д.Патраки в помещении библиотеки, медпункта, в д. Комановка на доске объявлений; в д. Туманова в помещении библиотеки, медпункта, в д. Покровка на доске объявлений.

 4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Давыдовского сельсовета В.И. Иванов

Приложение 1 к постановлению Администрации Давыдовского сельсовета от 15.02.2022 г. № 5 «Об утверждении перечня работ, объемов и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Давыдовского сельсовета на 2022 год»

 **Перечень работ по содержанию автомобильных дорог**

**общего пользования местного значения Давыдовского сельсовета на 2022 год**

 **1. По полосе отвода, земляному полотну и системе водоотвода:**

- поддержание полосы отвода, обочин, откосов в чистоте и порядке;

- очистка их от мусора и посторонних предметов;

 **2. По дорожным одеждам:**

- очистка проезжей части от мусора, грязи и посторонних предметов,

- восстановление поперечного профиля и ровности проезжей части автомобильных дорог с щебеночным, гравийным или грунтовым покрытием без добавления новых материалов.

 **3. По элементам обустройства автомобильных дорог:**

- очистка и мойка стоек, дорожных знаков, замена повреждённых дорожных знаков и стоек;

- установка придорожной зоны отдыха

 **4. По содержанию уличного освещения**

 **-** покупка светильников

 **-** оплата электроэнергии

 - покупка комплектующих

**5. По зимнему содержанию автомобильных дорог:**

- механизированная снегоочистка, расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, уборка снежных валов с обочин;

 **6. По озеленению автомобильных дорог:**

- скашивание травы на обочинах, откосах.

Приложение 2 к постановлению Администрации Давыдовского сельсовета от 15.02.2022 г. № 5 «Об утверждении перечня работ, объемов и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Давыдовского сельсовета на 2022 год»

 **Ведомость объемов и стоимости работ по содержанию автомобильных дорог**

 **общего пользования местного значения Давыдовского сельсовета на 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Единица измерения | Объем работ за 1 цикл | Цикличность выполнения работ | Объем работ всего | Стоимость единицы измерения на 2022 год, руб.  | Стоимость выполнения работ (в т.ч. СП 15% и НР 20%), руб. |
|
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|   | **Летнее содержание автомобильных дорог**  |  |  |  |  |  |  |
|   | **1. Содержание земляного полотна и водоотвода** |
| 1 | Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу. Ширина окашивания до 2 м (дороги с твердым покрытием) | 1 км прохода | 23,6 | 2 | 47,2 | 269,16 | 12704,35 |
| 2 | Скашивание травы косилкой на базе трактора на пневмоколесном ходу. Ширина окашивания до 2 м (грунтовые дороги) | 1 км прохода | 51,2 | 2 | 102,4 | 269,16 | 27561,98 |
| 3 | Уборка различных предметов и мусора с элементов автомобильной дороги  | 1 км прохода | 37,4 | 2 | 74,8 | 344,81 | 25791,7 |
|   | **2. Содержание покрытия** |
| 4 | Восстановление поперечного профиля проезжей части автомобильных грунтовых дорог (профилировка) | 1000 м2 | 102,4 | 8 | 819,21 | 404,55 | 331407,3 |
|   | **3. Содержание средств обстановки и благоустройства** |
| 5 | Окраска стоек дорожных знаков | 100 шт. | 25 шт | 1 | 25шт | 15428,36 | 3857,09 |
| 6 |  Установка придорожной зоны отдыха |   |  |   |  |   | 150000 |
|  | **4. Содержание уличного освещения** |
| 7 | Покупка светильников  | 1 шт | 20 шт |  |  |  2000 |  40000 |
| 8 | Комплектующие для монтажа (провода, подвесы, контакторы, проколы) |  |  |  |  |  |  60000 |
|  9 | Оплата электроэнергии | 1 кВт |  |  |  | 6,44 | 165880,23 |
|   | **5. Зимнее содержание автомобильных дорог** |
|  10 | Очистка обочин от снега средними автогрейдерами (дороги с асфальтобетонным покрытием) | 10 км обочины | 23,6 | 15 | 354 | 1483,33 | 52509,0 |
|  11 | Очистка обочин от снега плужными снегоочистителями на базе трактора (грунтовые дороги и дороги с переходным типом покрытия) | 10 км обочины | 51,2 | 15 | 768 | 1434,31 | 110155,0 |
| 12 | Очистка автомобильных дорог от уплотненного снега толщиной до 300 мм средними автогрейдерами (дороги с асфальтобетонным покрытием) | 10000 м2 | 59220 | 15 | 888300 | 1809,82 | 160766,31 |
| 13 | Очистка автомобильных дорог от снега плужным снегоочистителем на базе трактора (грунтовые дороги и дороги с переходным типом покрытия) | 10000 м2 | 128000 | 15 | 1920000 | 819,62 | 157367,04 |