**РОССИЙИСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН**

**БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТА**

**АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

От 24 марта 2022 года № 3-р

д. Верхнеберезово

**О подготовке территории и населения Березовского сельсовета Притобольного района Курганской области к весеннему паводку 2022 года**

В целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, возможных в период весеннего половодья, снижения ущерба и потерь, на основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 – ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», обеспечения защиты населения от весеннего паводка на территории Березовского сельсовета Притобольного района Курганской области в 2022 году:

1. Для оперативного решения вопросов, связанных с пропуском талых вод и возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2022 года создать комиссию согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить прилагаемый План превентивных мероприятий по защите населения и территории Березовского сельсовета Притобольного района Курганской области от чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем в 2022 году. согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Березовский вестник» и разместить в сети «Интернет» на Офииальном сайте Администрации Притобольного района.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой

Глава Березовского сельсовета Н.В. Волкова

Приложение 1 к распоряжению Администрации Березовского сельсовета от 24 марта 2022 года № 3-р «О подготовке территории и населения Березовского сельсовета Притобольного района Курганской области к весеннему паводку 2021 года»

 Состав

 комиссии по контролю за организацией пропуска

 паводковых вод в период весеннего половодья 2022 года

|  |  |
| --- | --- |
| Волкова Надежда Владимировна | - Глава Березовского сельсовета  |
| Сулейманова Елена Викторовна | - главный специалист Администрации Березовского сельсовета |
| Члены штаба: |
| Иванищев Константин Николаевич | - староста д. Подгорная (по согласованию) |
| Волков Иван Николаевич |  - староста с. Нижнеберезово (по согласованию) |
| Ефремов Владимир Васильевич | - староста п. Водный (по согласованию) |
| Скоков Андрей Сергеевич | - участковый уполномоченный полиции МО МВД россии «Притобольный» (по согласованию) |
| Лабутина Марина Сергеевна | - заведующая ФАП п. Водный, д. Верхнеберезово, медицинская сестра (по согласованию) |
| Смеря Наталья Ивановна  | - заведующий Березовской ООШ – филиал «Глядянской СОШ» |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

 Приложение 2 к распоряжению

 Администрации Березовского сельсовета

 от 24.03.2022 г. № 3-р «О подготовке

территории и населения Березовского сельсовета

 Притобольного района Курганской области

 к весеннему паводку 2022 года»

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДАЮГлава Березовского сельсовета \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Волкова  «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 год |

План

превентивных мероприятий по защите населения и территории Березовского сельсовета Притобольного района Курганской области от чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним половодьем в 2021 году

| **№ п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Мероприятие** | **Место проведения работ.****Привлекаемые силы и средства** | **Дата проведения** | **Ответственный** | **Примечание/****Отметка о выполнении** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Администрация Березовского сельсовета | Провести анализ и оценку вероятной обстановки, в зоне предполагаемого подтопления, для чего:- проверить и откорректировать планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС (паводковые явления); - уточнить количество жилых домов (с конкретными адресами) и степень угрозы для населения;- уточнить количество проживаемых граждан, в том числе детей, инвалидов; | Администрация Березовского сельсовета | до 25.03 до 25.03.до 26.03 | Главный специалистГлавный специалистГлавный специалист |  |
|  |  | Провести заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (паводковые явления) и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: - о предварительном прогнозе обстановки, о подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья;- о готовности сил и средств организаций к прохождению весеннего половодья | Администрация Березовского сельсоветаАдминистрация Березовского сельсовета | до 28.03до 28.03 | Глава Березовского сельсоветаГлава Березовского сельсовета |  |
|  |  | Обследовать мосты, дороги, водопроводные трубы и принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению | Администрация Березовского сельсовета | до 10.04 | Глава Березовского сельсовета |  |
|  |  | Обеспечить необходимое количество запаса грунта, места его складирования | Администрация Березовского сельсовета | до 01.04 | Глава Березовского сельсовета |  |
|  |
|  |  | Организовать работу по очистке и вывозу снега на улицах д. Верхнеберезово, д. Подгорная, п. Водный, с. Нижнеберезово  | Администрация Березовского сельсовета | 01-28 марта | Глава Березовского сельсовета |  |
|  |  | Заключить договор аренды плав. средств, находящихся в частной собственности, на период весеннего паводка 2017 года | Администрация Березовского сельсовета,население | 28 марта | Глава Березовского сельсовета |  |
|  |  | .В случае создания критической ситуации организовать круглосуточное дежурство из числа работников Администрации Березовского сельсовета | Администрация Березовского сельсовета,население | В паводковый период  | Глава Березовского сельсовета |  |
|  |  | Уточнить автотранспорт для вывоза населения и имущества из зон возможного подтопления. | Березовская ООШ | до 26.03 | Директор Березовской ООШ |  |
|  |  | Спланировать организацию питания населения в местах их временного размещения, для чего:- осуществлять взаимодействие с предприятиями-поставщиками;- формирование необходимого резерва продовольствия, товаров первой необходимости. | ИП ЖивиловаИП Копасова | до 28.03 | Глава Березовского сельсовета |  |
|  |  | Организация информирования населения Березовского сельсовета о складывающейся обстановке | Администрация Березовского сельсовета | В паводковый период | Главный специалист Березовского сельсовета  |  |
|  |  | Организовать работу с населением улиц, попадающих под подтопление, ознакомить жителей под роспись, об угрозе затопления и возможного отселения;Подготовить данные о населении, нуждающемся в помощи, в случае отселения;Вручить им памятки с действиями при угрозе затопления | Администрация Березовского сельсовета | до 01.04 | Главный специалист Березовского сельсовета |  |

Приложение 2

**Примерный перечень**

**превентивных мероприятий планируемых в ходе подготовки к пропуску паводковых вод, недопущению подтопления населенных пунктов талыми водами**

1. Организация работ по определению технического состояния и готовности гидротехнических сооружений (комплексов гидротехнических сооружений, плотин, дамб и т.п.).

2. Осуществление контроля над регулированием паводкового стока водохранилищ (частичного опорожнения водохранилищ для принятия паводковых вод).

3. Планирование эвакуации (отселения) населения из зон возможного затопления и заблаговременное ее проведение при угрозе затопления.

4. Дренирование  территорий (по результатам изысканий и проектирования).

5. Предотвращение смыва загрязнений, ГСМ и т.п.

6. Контроль за состоянием зданий, сооружений**.**

7. Распашка снежных полей с образованием снежных валов в весенний период для задержки снеготаяния. Хороший эффект - в сочетании с созданием лесозаградительных полос.

8. Распашка поперек склонов, террасирование склонов **-** применяется для защиты населенных пунктов, объектов экономики, транспортных коммуникаций по результатам обследования и данных многолетних наблюдений. Проведение расчетов и выбор места для достижения максимального эффекта. Использование местных строительных материалов (грунт, бутовая насыпь, бетонные и железобетонные конструкции). Способствует предотвращению смыва загрязнений и ГСМ.

9. Берего- и дноукрепительные работы.

10. Спрямление русла (для малых рек и водотоков).

11. Обвалование сплошное  и по участкам.

12. Подсыпка территорий.

13. Обследование транспортных коммуникаций, кабельных линий, мостов, дюкеров, шлюзов, закрытых водоемов, шламоотстойников, водопропускных труб, попадающих в зону возможного затопления.

14. Ограничение использования некоторых объектов.

15. Откачка воды и прочистка водоотводных каналов.

16. Эвакуация **-** оценка риска повреждения оборудования. Подготовка мест временного размещения оборудования, организация его охраны и обеспечение сохранности в рабочем состоянии (при необходимости - регламентные работы). Подготовка погрузочно-разгрузочного оборудования и транспорта для перемещения. Увязка изъятия оборудования с мест постоянного размещения по технологическим параметрам. Заблаговременное перемещение оборудования складского хранения.

17. Контроль за состоянием зданий, сооружений, переходов и транспортных коммуникаций.

18. Корректировка транспортной схемы.

19. Ограничение (прекращение) деятельности предприятий и организаций.

20. Определение карьеров выемки грунта, материалов для сооружения дамб.

21. Защита сельхозугодий, кормов.

22. Охрана общественного порядка в период и  местах проведения эвакуации.

23. Защита низководных мостов.

24. Обеспечение продовольствием и предметами первой необходимости.

25. Вывод, вывоз, перегон сельхозживотных в безопасные места.

26. Выделение финансовых средств для проведения мероприятий.

27. Проведение очистки водопропускных устройств на дорогах федерального, регионального и местного значения.

28. Проведение распиловки, чернения льда, взрывных работ.

29. Обеспечение содержания и эксплуатации источников водоснабжения (централизованных, нецентрализованных) и прилегающих к ним территорий.

30. Организация санитарно-эпидемиологических мероприятий.

31. Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок.

Другие мероприятия, характерные для данной территории.