КУРГАНСКАЯ   ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ  РАЙОН

ГЛЯДЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГЛЯДЯНСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2013 г.                          № 9

с.Глядянское

О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка  в 2013 году

В целях организации своевременной подготовки к весеннему паводку, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба имуществу населения и предприятий, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего паводка 2013 года ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по организованному пропуску весеннего паводка в составе:

Сердюкова В Ф. – председатель комиссии, Глава Глядянского сельсовета;

Константинов П.М.- заместитель Главы Глядянского сельсовета;

Члены комиссии:

Подгорбунских С.Н. – директор МУП  «Притоболье» (по согласованию);

Козлов А.В. – главный инженер ОГУП «Притобольное ДРСП» (по согласованию);

Екимов П.А. – заместитель начальника МО МВД России «Притобольный» (по согласованию);

Никоненко И.В. – специалист Территориального отдела  «Роспотребнадзора» (по согласованию);

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 2013 года (Приложение 1).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Глядянского сельсовета                                                     В.Ф.Сердюкова

Приложение

к постановлению Администрации Глядянского

сельсовета от «_____»_________2013 г. №  ____

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка  в 2013 году»

П Л А Н

мероприятий по подготовке и пропуску

весеннего паводка 2013 года

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Очистить поверхность водооградительных дамб от снега | до 10 апреля | Заместитель Главы Глядянского сельсовета |
|  | Провести ревизию дамб и водопропускных устройств | до 10 апреля | Заместитель Главы Глядянского сельсовета |
|  | Провести организационное заседание комиссии по организованному пропуску весеннего паводка | до 3 апреля | Администрация Глядянского сельсовета |
|  | Привести в порядок свалку и места вывоза нечистот | до 15 апреля | ИП Есин П.Н. (по согласованию) |
|  | Усилить контроль за санитарным состоянием территории сельсовета в период паводка | весь период | Территориальный отдел Роспотребнад-зора (по согласованию) |
|  | Организовать дежурство специалистов в администрации сельсовета на период пика паводка При угрозе аварии ГТС и при получении информации дежурный Глядянского сельсовета обязан информировать Главу Глядянского сельсовета по тел. 9-11-45; информировать МЧС по тел. – 01 и 9-17-75; Единую дежурную диспетчерскую службу по тел. 9-31-18; органы Ростехнадзора по тел. (8 35 22-41-31-60) | апрель | Глава Глядянского сельсовета |
|  | Организовать дежурство на водооградительных дамбах | апрель | Администрация Глядянского сельсовета |
|  | На случай угрозы ГТС предусмотреть резервы материалов, которые могут понадобиться для подсыпки водооградительных дамб (карьер для добычи грунта расположен с южной стороны с.Глядянского, щебень (ОАО «Притобольное ДРСП»), лесоматериалы (Колов И.И.) | при необходимости | Администрация Глядянского сельсовета, ОАО «Притобольное ДРСП» (по согласованию), Глядянский лесхоз (по согласованию) |

Глава Глядянского сельсовета                                              В.Ф.Сердюкова

Список рассылки

постановления Администрации Глядянского сельсовета

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка в 2013 году»

- ИП Есин П.Н.

- ОГУП «Притобольное ДРСП»

- МО МВД России «Притобольный»

- Территориальный отдел  «Роспотребнадзора»

- Глядянский лесхоз