РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН

ЧЕРНАВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕРНАВСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 01.03.2017 г. № 10-р

с. Чернавское

О проведении противопаводковых мероприятий

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить противопаводковую комиссию в составе:

| Председатель комиссии: | Иргалеев Г.И., глава Чернавского сельсовета; |
| --- | --- |
| Заместитель председателя комиссии: | Федорова Л.А., заместитель главы Чернавского сельсовета |
| Члены комиссии: | Макаров Н.С., жители д. Осиновки (по согласованию); |
|  | Никифорова С.Е., (по согласованию). |

в 2017 году на территории Чернавского сельсовета Притобольного района согласно приложению 1 к настоящему распоряжению.

3. Утвердить смету расходов на проведение противопаводковых мероприятий в период паводка 2017 года на реке Черной д. Осиновка согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Чернавского сельсовета                                                           Г.И. Иргалеев

Приложение 1

к распоряжению Администрации

Чернавского сельсовета

от 01.03.2017 г.  № 10-р

«О проведении противопаводковых

мероприятий»

ПЛАН

мероприятий по обеспечению безопасного пропуска

паводковых вод в 2017 году на территории

Чернавского сельсовета Притобольного района

| № п\п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создать на территории сельсовета противопаводковую комиссию | до 10.03.2017 | Глава сельсовета Г.И. Иргалеев |
| 2 | Провести обследование ГТС на водооградительной дамбе в д. Осиновке | до 15.03.2017 | Паводковая комиссия |
| 3 | Очистить плотину и подъезды к ней от снега | до 15.03.2017 | Глава сельсовета Г.И. Иргалеев |
| 4 | Открыть задвижку донного водоспуска и произвести сброс воды из водохранилища д. Осиновки | 20.03.2017 | Макаров Н.С. |
| 5 | При обеспечении проведения мероприятий по безопасному пропуску паводковых вод: организовать круглосуточное дежурство на гидроузле, установить водомерную линейку, вести наблюдения за уровнем воды в водохранилище с записью в журнал; обеспечить надежную телефонную связь ответственных за пропуск паводковых вод с Главой сельсовета; разработать схему плановой эвакуации населения, имущества, животных из зоны предполагаемого затопления (с. Чернавское) | В период прохождения паводка В период прохождения паводка В период прохождения паводка | Глава сельсовета Г.И. Иргалеев Глава сельсовета Г.И. Иргалеев Глава сельсовета Г.И. Иргалеев |

Приложение 2

к распоряжению Администрации

Чернавского сельсовета

от 01.03.2017 г. № 10-р

«О проведении противопаводковых

мероприятий»

СМЕТА

расходов на проведение противопаводковых мероприятий

в период паводка 2017 года на реке Черной д. Осиновка

| № п\п | Наименование работ | Сметная стоимость, в т.ч. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Оплата труда | ГСМ, час | Сумма | Всего |
|  |  |  | Кол-во | Стоимость |  |  |
| 1 | Очистка подъездов, дамбы от снега | 3500 | - | - | - | 3500 |
| 2 | Открытие донного устройства, дежурство на ГТС | 2000 | - | - | - | 2000 |
|  | ИТОГО | 5500 | - | - | - | 5500 |

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

| №п/п | Характер разрушения | Вид ремонтных работ | Ед.изм | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | Разрушение ж/бетонных плит на водосборе Зарастание паводкового водосброса древесной растительностью Разрушение 3 ступени водосброса Отсутствие по периметру сооружения перильного ограждения. Ручейковая эрозия склонов плотины | Замена ж/бетонных плит на водосборе подсыпка грунта (суглинок) под ж/плиты. Расчистка водосброса от древесной растительности Расчистка ступени от мусора, заполнение ступени бутовым камнем слоем 110 см. Устройство перильного ограждения Планировка склонов плотины, укрепление склонов плотины щебнем фр -20/40 толщиной 10 см. устройство отводных каналов. | м2 м3 м3 м3 м/п м/п м3 м/п | 125 90 11 101,5 113,4 128 102,4 256 |

Гидротехнического сооружения водохранилища на р. Черная д. Осиновка

Притобольного района

Глава Чернавского сельсовета                                                              Г.И. Иргалеев