**КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН**

**ГЛЯДЯНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛЯДЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 22 марта 2018 года № 21

с. Глядянское

**О мерах по организованному пропуску весеннего паводка в 2018 году**

В целях организации своевременной подготовки к весеннему паводку, уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного ущерба имуществу населения и предприятий, обеспечения безопасности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период весеннего паводка 2018 года, Администрация Глядянского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по организованному пропуску весеннего паводка в составе:

Перебаскин А.В. – председатель комиссии, Глава Глядянского сельсовета;

Меньшиков А.В. – заместитель Главы Глядянского сельсовета;

Члены комиссии:

Подгорбунских С.Н. – директор МУП «Притоболье» (по согласованию);

Федотов Н.М. – начальник Притобольного производственного участка АО Введенское ДРСУ» (по согласованию);

Старцев Н.Н. – начальник полиции МО МВД «Притобольный» УМВД России по Курганской области (по согласованию);

Никоненко И.В. – специалист Территориального отдела «Роспотребнадзора» (по согласованию).

Ветлугин О.Н. - начальник ПЧ – 36 по Притобольному району (по согласованию).

Севостьянова Н.В. – заведующая отделом образования Притобольного района (по согласованию).

2. Утвердить План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего паводка 2018 года (приложение 1).

3. Утвердить План привлечения сил и средств на случай затопления паводковыми водами территории Глядянского сельсовета в 2018 году (приложение 2).

4. Утвердить План размещения людей, имущества, скота, попадающих в зону затопления на период паводка в 2018 году (приложение 3).

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Глядянского сельсовета А.В.Меньшикова.

Глава Глядянского сельсовета А.В. Перебаскин

Приложение 1

к постановлению Администрации Глядянского

сельсовета от 22.03.2018 г. № 21

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка в 2018 году»

**П Л А Н**

**мероприятий по подготовке и пропуску**

**весеннего паводка 2018 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Срок  исполнения | Ответственные |
|  | Очистить поверхность водооградительных дамб от снега | До 1 апреля | Заместитель Главы Глядянского сельсовета |
|  | Провести ревизию дамб и водопропускных устройств | до 10 апреля | Заместитель Главы Глядянского сельсовета |
|  | Определить предполагаемые зоны затопления | до 1 апреля | Шишкина Т.А. |
|  | Поставить в известность население и руководителей предприятий о предполагаемых зонах затопления | до 8 апреля | Заместитель Главы Глядянского сельсовета |
|  | Провести организационное заседание комиссии по организованному пропуску весеннего паводка | до 27 марта | Администрация Глядянского сельсовета |
|  | Определить места эвакуации людей и имущества | до 1 апреля | Комиссия по организованному пропуску весеннего паводка |
|  | Взять на контроль все плавательные средства, имеющиеся в организациях и у населения | до 1 апреля | Комиссия по организованному пропуску весеннего паводка |
|  | Привести в порядок свалку | до 9 апреля | ИП Есин П.Н. (по согласованию) |
|  | Составить план привлечения сил и средств на случай затопления жилого сектора | до 1 апреля | Заместитель Главы Глядянского сельсовета |
|  | Усилить контроль за санитарным состоянием территории сельсовета в период паводка | весь период | Территориальный отдел Роспотребнад-зора (по согласованию) |
|  | В организациях и предприятиях создать специальные бригады для эвакуации людей, назначить дежурных на время затопления | до 10 апреля | руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
|  | Организовать дежурство специалистов в администрации сельсовета на период пика паводка | апрель | Глава Глядянского сельсовета |
|  | При объявлении чрезвычайного положения информировать население о прохождении паводка | в период  угрозы и затопления | Администрация Глядянского сельсовета |
|  | Организовать дежурство на водооградительных дамбах | апрель | Администрация Глядянского сельсовета |
|  | Обеспечить питьевой водой жителей затопляемых зон | Апрель- май | Администрация Глядянского сельсовета |
|  | Освещать затопляемые жилые кварталы | Апрель- май | Администрация Глядянского сельсовета |
|  | При необходимости произвести эвакуацию людей, скота и имущества из мест затопления | период затопления | Комиссия по организованному пропуску весеннего паводка, руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
|  | Организовать доставку людей из мест затопления к рабочим местам | период паводка | руководители предприятий и организаций (по согласованию) |
|  | Осуществлять охрану домов и имущества граждан в случае их выселения из мест затопления | период паводка | МО МВД «Притобольный»  (по согласованию) |
|  | Организовать откачку талых и грунтовых вод из мест затопления | апрель-май | Администрация Глядянского сельсовета |
|  | При объявлении чрезвычайного положения создать комиссию по определению материального ущерба от паводка | апрель | Администрация Глядянского сельсовета |
|  | На случай угрозы подтопления с. Глядянского предусмотреть резервы материалов, которые могут понадобиться для подсыпки водооградительных дамб (карьер для добычи грунта расположен с южной стороны д. Арсеновка, щебень (ОАО «Притобольное ДРСП»), лесоматериалы, 000 Лесовод. | при необходимости | Администрация Глядянского сельсовета, ОАО «Притобольное ДРСП» (по согласованию), 000  «Лесовод» Тучин И.А. (по согласованию) |

Глава Глядянского сельсовета А.В. Перебаскин

**Р а с ч е т**

**требуемого количества грунта и техники необходимого для подсыпки мест возможного прохождения воды в период весеннего паводка 2018 года**

- Три места возможного прохождения воды (берег ул.Ленина,ул.Береговой,и около свалки).

- Берег улицы Ленина в разрыве дамб, длинной около 120-150 метров. Ширина подсыпки 1.5-2м, высота 1-1.2м - требуемое количество – 180-360куб.м.Количество ездок автомобилем КАМАЗ(6куб.м) – 30-60.Требуемое количество -3, расстояние от карьера до отсыпки – 5км, необходимое время перевозки – 25 минут(туда и обратно) .Стоимость перевозки , составит примерно(стоимость 1часа перевозки 1500руб) от 20-40т.р.

-Берег улицы Береговая в разрыве дамб, длинной около 200-220метров, по высоте отсыпки 1-1.2м, шириной 1.5-2м, - требуемое количество – 300-500куб.м. Количество ездок автомобилем КАМАЗ –составит 50-80. Требуемое количество автомобилей -3 , расстояние от карьера до отсыпки – 5км, время перевозки 25 минут(туда и обратно).Стоимость перевозки составит около(1 час работы 1500руб) от 33- 50 т.р.

- Южная дамба в районе свалки, длиной около 200-250м, по высоте отсыпки 1-1.2м, ширине 1.5.-2м, требуемое количество 300-600куб.м. Количество ездок автомобилем КАМАЗ для перевозки грунта- 50-100. Требуемое количество автомобилей -3, расстояние от карьера до отсыпки 5км. Необходимое время для перевозки на расстояние 5км – 25минут(туда и обратно). Стоимость перевозки составит примерно (расценка за 1час работы 1500р.) от 33-65т.р.

- Для подготовки грунта в объеме от 780-1500куб.м – потребуется экскаватор.Для того, чтобы сделать бурт объемом от 780-1500куб.м, потребуется от13 до 25 часов непрерывной работы одного экскаватора, емкостью ковша 1куб.м.Стоимость 1 часа примерно 2т.р, следовательно, стоимость работы будет примерно от 26 до 50т.р.

- Стоимость погрузки грунта в машину будет стоить за 1 час около 1.5 т.р., погрузка одной машины займет около 5 минут приблизительно.Стоимость погрузки машины составит 125руб. Следовательно стоимость работы погрузчика при погрузке 130 машин =17т.р.Стоимость погрузки 240 машин =30т.р

- Работа бульдозера (ДТ-75 ) по перемещению грунта на расстояние до 10 метров, составит примерно около 60куб.м в час, соответственно 780куб.м будет перемещено за 13 часов непрерывной работы, 1500куб.м будет перемещено за 25 часов. Стоимость 1 часа работы бульдозера 1т.р., следовательно, стоимость работы бульдозера будет от 13 т.р. до 25 т.р.

- Подготовка мешков с песком в количестве 200шт. будет стоить 30 т.р.

-ИТОГО: Стоимость работ по подсыпке мест возможного прохождения воды будет стоить от 172 тыс.р до 280 тыс.р

При расчетах не учтено уплотнение грунта. При уплотнении все показатели нужно увеличить в два раза как минимум.

-Среднее время на подсыпку мест возможного прохождения воды -47-100часов или 6-12 дней при перевозке одной машиной, при перевозке 3 машинами 2-4 дня, если грузить одним погрузчиком. Если грузить двумя, и возить 6-ю машинами, то 1-2 дня.

- Также не учтена работа дежурного по наблюдению за состоянием прибывания воды.

- Также не учтена промерзлость грунта, что может отразиться на время подготовки бурта, а следовательно на увеличение стоимости работы экскаватора.

- Также не учтены непредвиденные затраты, около 10%.

- Не учтена работа перекачивающей станции (оператор, топливо, перевозка и т.д.).

Приложение 2

к постановлению Администрации Глядянского сельсовета от 22.03.2018 г. № 21

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка в 2018 году»

**П Л А Н**

привлечения сил и средств на случай затопления паводковыми водами

территории Глядянского сельсовета в 2018 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование организации | К-во  чело-  век | Техника | | | | | Ф.и.о. руководителя | телефон |
| машины | ав-  то-  бу-  сы | Буль  дозе  ры | экска  вато  ры | лод  ки |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | АО «Введенское ДРСП» Притобольный часток | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | Федотов Н.М. (по согласованию) | 9-30-13 |
| 2 | МУП «Притоболье» | 5 | 1 | - | - | 1 | - | Щипицын А.В.  (по согласованию) | 9-12-06  9-23-24 |
| 3 | МО МВД «Притобольный» | 5 | 1 | - | - | - | - | Старцев Н.Н.  (по согласованию) | 9-11-53  9-25-83 |
| 4 | Глядянская ЦРБ | 5 | 1 | - | - | - | - | Юданов Ю.Ю.  (по согласованию) | 9-15-16  9-10-31 |
| 5 | Отдел по охране, использованию и регулированию охотничьих животных | 2 | 1 | - | - | - | 3 | Носков В.В.  (по согласованию) | 9-13-22  9-19-54 |
| 6. | Районный отдел образования | 1 | - | 1 | - | - | - | Севостьянова Н.В.  (по согласованию) | 9-15-79 |
| 7. | Новоселов Е.А. | 1 | - | - | 1 | - | - | Новоселов Е.А.  (по согласованию) | 89091795659 |
| 8. | Новоселов Н.А. | 1 | - | - | 1 | - | - | Новоселов Н.А.  (по согласованию) | 89630040814 |
| 9. | Максимов А.В. | 1 | - | - | 1 | - | - | Максимов А.В.  (по согласованию) | 89630036701 |
| 10. | Общество охотников и рыболовов | 3 |  | - | 1 | - | 1 | Прокопович А.И.(по согласованию) | 89225697341 |
| 11. | КФХ Подкосова Л.В | 2 | 1 | - | 1 | - | - | Подкосов Р.Л.  (по согласованию) | 89080030084 |

Глава Глядянского сельсовета А.В. Перебаскин

Приложение 3

к постановлению Администрации Глядянского

сельсовета от 22.03.2018 г. № 21

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка в 2018 году»

**П Л А Н**

**размещения людей, имущества, скота, попадающих в зону затопления**

**на период паводка 2017 года**

1. Пункты эвакуации населения:

- «Глядянская СОШ» (Леонова Т.Н.) (по согласованию);

- Глядянский Дом культуры (Михалищева Н.Ф.) (по согласованию).

- Детский сад «Малышок» (Тахтаулова О.Н.)

- Детский сад №2 (Орлова О.А.)

2. Пункт эвакуации для скота:

- ул. Гагарина, 51 а (бывшая территория районного потребительского общества. Отдел по управлению муниципальным имуществом Администрация Притобольного района (по согласованию).

- ул.К.Маркса 52 (ИП Ерофеев В.Г.), бывшая территория АК-1396. (по согласованию).

3. Организация питания:

- столовая общепита (Копасова Г.В.) (по согласованию);

- « Глядянская СОШ» (Леонова Т.Н.) (по согласованию).

4. Предоставление автотранспорта (машин высокой проходимости):

- АО «Введенское ДРСП» (Федотов Н.М.) (по согласованию).

- МО МВД «Притобольный» УМВД России по Курганской области (Старцев Н.Н.) (по согласованию).

- КФХ Подкосова Л.В. (Подкосов Р.Л.) (по согласованию).

5. Медицинское обслуживание:

- Глядянская ЦРБ (Юданов Ю.Ю.) (по согласованию).

Глава Глядянского сельсовета А.В. Перебаскин

Список рассылки

постановления Администрации Глядянского сельсовета

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка в 2018 году»

1. МУП « Притоболье»
2. ОАО «Притобольное ДРСП»
3. МО МВД « Притобольный»
4. Территориальный отдел «Роспотребнадзора»
5. Глядянская ЦРБ
6. «Глядянская СОШ»
7. Притобольное СПО
8. РДК
9. Отдел по охране, использованию и регулированию охотничьих животных.
10. КФХ Подкосова Л.В.

Лист согласования

к постановлению Администрации Глядянского сельсовета

«О мерах по организованному пропуску

весеннего паводка в 2018 году»

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подгорбунских С.Н. | – директор МУП «Притоболье» |  |
|  |  |  |
| Федотов Н.М. | – начальник Притобольног производственного участка АО «Введенское ДРСУ» |  |
|  |  |  |
| Старцев Н.Н. | – начальник полиции МО МВД «Притобольный» УМВД России по Курганской области |  |
|  |  |  |
| Никоненко И.В. | – специалист Территориального отдела «Роспотребнадзора» |  |
|  |  |  |
| Ветлугин О.Н. | - начальник ПЧ – 36 по Притобольному району |  |
|  |  |  |
| Севостьянова Н.В. | – заведующая отделом образования Притобольного района |  |