Утверждаю

Глава Березовского сельсовета

С.А. Клебан

____________________ 2018г.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН

мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья на реках Березовского сельсовета в 2018 году.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственные за выполнение | Исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовка, распоряжения Администрации Березовского сельсовета «О подготовке территории и населения Березовского сельсовета Притобольного района Курганской области к весеннему паводку 2018 года» | до 30 марта | Администрация Березовского сельсовета | Главный специалист Администрации Березовского сельсовета |  |
|  | Подготовка, постановления Администрации Березовского сельсовета «О мерах по обеспечению людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах и паводковых мероприятий Березовского сельсовета на 2018 год» | 30 марта | Администрация Березовского сельсовета | Главный специалист Администрации Березовского сельсовета | Распределение ответственности по выполнению мероприятий. |
|  | Подготовка заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории Березовского сельсовета по вопросам обеспечения безопасности и защиты населения и территорий от негативного воздействия весеннего половодья | до 30 марта | Администрация Березовского сельсовета | Глава Березовского сельсовета - председатель ГО и ЧС | Распределение ответственности по выполнению мероприятий |
|  | Расчистка существующих водопропускных каналов, водостоков и ГТС в местах вероятных заторов | Март | Глава Березовского сельсовета, ОАО «Притобольное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» | Предприятия и организации в соответствии с договорами | По мере необходимости |
|  | Уточнение состава сил и средств, связанных с весенним половодьем в Плане действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Притобольного района | Март | Администрация Березовского сельсовета | Глава Березовского сельсовета, комиссия ГО и ЧС | По необходимости весь период весеннего половодья |
|  | Корректировка раздела и мероприятий по эвакуации населения из зон возможного затопления, а также мероприятия по первоочередному жизнеобеспечению населения в условиях чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем в Плане действий по предупреждению и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Березовского сельсовета | Март | Администрация Березовского сельсовета | Эвакуационная комиссии сельсовета | По решению Администрация Березовского сельсовета |
|  | Организация работ по подготовке пунктов временного размещение граждан, мест размещения скота и материальных ценностей | В период прохождения весеннего половодья | Администрация Березовского сельсовета, Глава сельсовета | Эвакуационная комиссии сельсовета | По необходимости в период весеннего половодья |
|  | Обеспечение готовности к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации сил и средств (в том числе плавсредства и авиация) | Весь период весеннего половодья | Администрация Березовского сельсовета, Глава сельсовета | Председатель КЧС Березовского сельсовета, ГИМС по Притобольному району | по согласованию |
|  | Создание и обеспечение необходимых запасов материальных и финансовых ресурсов, техники и оборудования для проведения превентивных мероприятий и ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним половодьем | Весь период весеннего половодья | Администрация Березовского сельсовета, Глава сельсовета | Глава Березовского сельсовета | Использование по мере необходимости |
|  | Организация связи с населенными пунктами, попадающими в зону затопления, дополнительных (резервных) проводных сетей оповещения населения и проведение расчета сил и средств связи и оповещения | Весь период весеннего половодья | Администрация Березовского сельсовета, звено связи |  |  |
|  | Обследование гидротехнических сооружений водохранилищ (особенно аварийных) и территорий, попадающих в зону подтопления | Март-апрель | Администрация Березовского сельсовета, Глава сельсовета | Глава сельсовета | По утвержденному графику |
|  | Обследование и укрепление мостов, подготовка материалов и средств к их восстановлению. Планирование и подготовка к наводнению временных переправ | Март-апрель | ОАО «Притобольное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Глава Березовского сельсовета |  | По согласованию |
|  | Проведение мероприятий по укреплению автомобильных дорог, попадающих в зоны возможного затопления. Подготовка к организации временных объездных путей. | Март-апрель | ОАО «Притобольное предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог», Глава Березовского селсьовета |  | По согласованию |
|  | Заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Притобольного района | Весь период весеннего половодья | Администрация Березовского сельсовета | Глава Березовского сельсовета, Комиссия КЧС | По отдельному плану, по мере необходимости |
|  | Распределение и выделение финансовых средств, из резервного фонда Администрации Березовского, для обеспечения первоочередных мероприятий для предупреждения и ликвидации ЧС | До 10 апреля | Администрация Березовского сельсовета |  | По решению КЧС Березовского сельсовета |
|  | Привлечение оперативных групп, для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в паводковый период | Весь период весеннего половодья | Администрация Березовского сельсовета | Глава Березовского сельсовета, Комиссия КЧС | По мере необходимости |
|  | Контроль за выполнением первоочередных мероприятий согласно распоряжения Администрации Березовского сельсовета «О подготовке территории и населения Березовского сельсовета Притобольного района Курганской области к весеннему паводку 2017 года» | Весь период весеннего половодья | Администрация Березовского Сельсовета Комиссия КЧС | Глава Березовского сельсовета, организации указанные в распоряжении |  |
|  | Организация информирования населения о складывающейся обстановке через средства массовой информации, распространение памяток, листовок | Весь период весеннего половодья | Администрация Березовского сельсовета | Главный специалист Администрации Березовского сельсовета |  |
|  | Определение ущерба от весеннего половодья, оформление документов на возмещение материального ущерба из резервного фонда Правительства Курганской области (определение ущерба) | май-июнь | Администрация Березовского сельсовета | Комиссия КЧС и ОПБ Березовского сельсовета и района | По факту ЧС |

Глава Березовского сельсовета

Председатель комиссии  ГО и ЧС				                                                                                  	.С. А. Клебан